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от 02.12.2010 № 09-29/2231                                                         УТВЕРЖДАЮ

                    И.о. руководителя 
                Управления Федерального казначейства  по Орловской области

___________ Г.В. Мосина
(личная подпись)

                                                                                             «02» декабря 2010 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

       Информация о размещении заказа:
Форма размещения заказа: запрос котировок цен.
Номер размещения заказа: УФК2010/07/ЗКЦ-6.

      Наименование размещения заказа: «Капитальный ремонт административного здания Управления Федерального казначейства по Орловской области».
Наименование государственного заказчика: Управление Федерального казначейства по Орловской области.
 Место нахождения: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Московская, 38.
Почтовый адрес: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Московская, 38.
Контактный телефон: (4862) 47-01-56; (4862) 55-25-96
Факс: (4862) 55-59-55; 
Адрес электронной почты: ufk@orel.ru
Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

Наименование, характеристики и количество выполняемых работ:
Выполнение работ по капитальному ремонту административного здания Управления Федерального казначейства по Орловской области в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Извещению).
Требования к качеству работ: работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Извещению). 
     Место оказания работ: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Московская, 38;
     Сроки оказания работ: с даты заключения государственного контракта и до 27 декабря 2010 года включительно.

Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах: цена предлагаемых работ должна включать все расходы, связанные с их выполнением, в том числе расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Максимальная цена государственного контракта: 400000.00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Сроки и условия оплаты: Оплата работ осуществляется   за фактически выполненные работы в течение 3 банковских дней после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Оплата производится в российских рублях.

Форма оплаты: безналичный расчет.

Сведения о размещении заказа у субъектов малого предпринимательства: настоящий запрос котировок цен  является размещением заказа у субъектов малого предпринимательства.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.



Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц), а также скреплена печатью (для юридических лиц) или в форме электронного документа. 

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения государственного контракта, предусмотренным настоящим Извещением и приложениями к нему.

Котировочная заявка должна быть составлена по форме согласно приложению № 2 «Котировочная заявка (котировка цен)» к настоящему Извещению.
Котировочная заявка может быть подана по почте, курьером или в форме электронного документа в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 1- ФЗ «Об электронно-цифровой подписи».
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Место подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Московская, 38.

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.30 до даты окончания срока подачи заявок. Дата начала подачи котировочных заявок: «03» декабря 2010 г. Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 10.00 (время московское) «14» декабря 2010 г. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 
Приложения:
Приложение № 1 «Техническое задание»;
Приложение № 2 «Котировочная заявка (котировка цен)»;
Приложение № 3 «Проект государственного контракта».
Приложение № 1

                                                                         к Извещению о проведении

                                                                 запроса котировок цен

№ УФК2010/07/ЗКЦ-6 

от «02» декабря 2010 г.   

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1.1. Условия выполнения работ: в полном соответствии с объемами, отраженными в ведомости объемов работ, и настоящими требованиями.

1.2. Используемые при выполнении  работ материалы и изделия должны соответствовать техническим регламентам, ГОСТам, СНиПам, санитарно-эпидемиологическим и пожарным правилам, должны иметь соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим и пожарным нормам, подтверждать технические характеристики, указанные в ведомости объемов работ.

Подрядчик обязан представлять копии сертификатов, паспортов, подтверждающие соответствие применяемых материалов и изделий нормативным требованиям для ремонтируемых помещений вместе с поставляемыми материалами.

  1.3. Победитель запроса котировок цен (Подрядчик) к моменту подписания государственного контракта обязан предоставить локальный сметный расчет (смету) цены государственного контракта, составленный в сметно-нормативной базе ТЕР-2001 в соответствии с МДС 81-35.2004 и другими нормативными документами, регламентирующими ценообразование в строительстве для объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

1.4. Приемка выполненных работ осуществляется на основании актов унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ унифицированной формы КС-3. Акты выполненных работ должны быть составлены на основании ведомости объемов работ, указанной ниже. Виды работ должны быть расценены на основании сметно-нормативной базы ТЕР-2001 в соответствии с МДС 81-35.2004 и другими нормативными документами, регламентирующими ценообразование в строительстве для объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

1.5. При производстве работ должны соблюдаться требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

1.6. Организация выполняет работы из своих материалов, своими силами.   Подрядчик может привлекать субподрядные организации,  после их согласования с Заказчиком. 

1.7. Место производства работ – 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Московская, 38. 
1.8. Уборка помещений и территории после производства работ осуществляется ежедневно (сухая уборка строительного мусора, его погрузка в контейнер). Вывоз мусора осуществляется по мере его накопления. Вертикальный транспорт не предоставляется.  Перемещение мусора  и  материалов осуществляется вручную. Разгрузка, погрузка, вывоз строительного мусора, устройство лесов, подмостей и другие подготовительные работы отдельно не выделяются, не расцениваются и должны быть включены в общую стоимость работ.

1.9.   Рабочее время: понедельник-пятница с 8.30 до 17.30. Срок выполнения работ – не позднее 27 декабря 2010 года.  Выполнение Подрядчиком работ в выходные дни  производится по согласованию с Заказчиком.
1.10. Гарантийный период на выполненные работы не менее 60 месяцев после подписания сторонами акта выполненных работ.

	
	
	Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Орловской области

	
	
	________________Т.В.Абрашина

	
	
	"____"______________2010 г.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт административного здания Управления Федерального  казначейства по Орловской области

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	                           Раздел 1. Окна (кородор1,2,4этаж;комната гигиены,туалет 3 этаж)
	
	

	1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0,1
	

	2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 
	0,38
	

	3
	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных
	100 м2
	0,07
	

	4
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 
	0,252
	

	5
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема  более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,128
	

	6
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	38
	

	7
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 мп
	0,167
	

	8
	Подоконники из подоконного профиля из ПВХ шириной 500 мм
	м
	16,7
	

	9
	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м
	100 м2 проемов
	0,38
	

	10
	Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	16
	

	11
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 
	0,223
	

	12
	Огрунтовка оконных откосов вододисперсионной акриловой грунтовкой
	100 м2 
	0,223
	

	13
	Огрунтовка оконных откосов вододисперсионной акриловой грунтовкой каждый последующий слой
	100 м2 
	0,223
	

	14
	Шпатлевка   оконных откосов  за один раз
	100 м2 
	0,223
	

	15
	Окраска  оконных откосов акриловыми красками за 2 раза
	100 м2 
	0,223
	

	                           Раздел 2. Туалет 2-й этаж
	
	
	

	16
	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных
	100 м2
	0,0075
	

	17
	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток
	100 м2 
	0.18+0,25
	

	18
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 
	0,21
	

	19
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен
	100 м2
	0,43
	

	20
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 мп
	0,015
	

	21
	Подоконники из подоконного профиля из ПВХ шириной 500 мм
	м
	1,5
	

	22
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями КНАУФ (Голдбанд,Ротбанд) стен
	100 м2
	0,43
	

	23
	Гладкая облицовка стен керамическими плитками,  на клее из сухих смесей
	100 м2 
	0,43
	

	24
	Устройство покрытий из керамического гранита на плиточном клее пола
	100 м2 покрытия
	0,21
	

	25
	Огрунтовка оконных откосов вододисперсионной акриловой грунтовкой
	100 м2
	0,043
	

	26
	Огрунтовка оконных откосов вододисперсионной акриловой грунтовкой каждый последующий слой
	100 м2
	0,043
	

	27
	Шпатлевка   оконных откосов  за один раз
	100 м2 
	0,043
	

	28
	Окраска  оконных откосов акриловыми красками за 2 раза
	100 м2 
	0,043
	

	29
	Огрунтовка стен вододисперсионной акриловой грунтовкой
	100 м2 
	0,44
	

	30
	Огрунтовка стен вододисперсионной акриловой грунтовкой каждый последующий слой
	100 м2 
	0,44
	

	31
	Шпатлевка   стен  за один раз
	100 м2 
	0,44
	

	32
	Окраска  стенакриловыми красками за 2 раза
	100 м2 
	0,44
	

	33
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 2 раза
	100 м2 
	0,05
	

	34
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных  труб стальных за 2 раза
	100 м2 
	0,03
	

	35
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м 
	0,211
	

	
	
	
	
	

	
	Составил:
	
	
	

	
	Старший специалист 3 разряда
	
	В.М.Голубева
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


     Приложение № 2
           к Извещению о проведении 
запроса котировок цен 
                                                                                    № УФК2010/07/ЗКЦ-6 

     от «02» декабря 2010 г.   
«___» ______________ 2010 г.

№ _______________________

Управление Федерального казначейства по Орловской области
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

Изучив Извещение о проведении запроса котировок цен 
№ УФК2010/07/ЗКЦ-6 от «02» декабря 2010 года «Капитальный ремонт административного здания Управления Федерального казначейства по Орловской области», мы, (сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); идентификационный номер налогоплательщика; банковские реквизиты, включая номер р/с, номер к/с, КПП, БИК, телефон, факс), являясь субъектом малого предпринимательства, готовы выполнить работы по капитальному ремонту административного здания Управления Федерального казначейства по Орловской области согласно Технического задания. 
Цена предлагаемых к выполнению работ составляет: (указать стоимость работ цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС (указать размер НДС цифрами и  прописью, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается») рублей.
Цена предлагаемых к выполнению работ включает все расходы, связанные с их выполнением, в том числе расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Являясь субъектом малого предпринимательства, мы подтверждаем свое соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен выполнить указанные работы в соответствии с условиями исполнения государственного контракта, указанными в Извещении о проведении запроса котировок цен № УФК2010/07/ЗКЦ-6 от «02» декабря 2010 года «Капитальный ремонт административного здания Управления Федерального казначейства по Орловской области» и приложениях к нему.
Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) сообщает, что в реестре недобросовестных поставщиков сведения о нас отсутствуют.

Гарантийный период на выполненные работы не менее ____ месяцев после подписания сторонами акта выполненных работ.

Контактное лицо: ________________________________



указать Ф.И.О.

Телефон: _______________________________________


указать код,  номер

E-mail: _________________________________________

указать e-mail (при наличии)

	____________________________

                          (подпись, печать)
	___________________________

                        (Ф.И.О. должность)


                             Приложение № 3

   к Извещению о проведении

                     запроса котировок цен 

№ УФК2010/07/ЗКЦ-6

  от «02» декабря 2010г.  
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____________
капитальный ремонт административного здания Управления Федерального казначейства по Орловской области.

г. Орел                                                                                      «__»________2010 г.
   Управление Федерального казначейства по Орловской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (указывается Положение об Отделении по Свердловскому району Управления Федерального казначейства по Орловской области, утвержденное приказом Управления федерального казначейства от «__» _______ 20__  года № _или другие документы, подтверждающие полномочия должностного лица Заказчика заключать настоящий государственный контракт),  с одной стороны, и [наименование участника запроса котировок цен, с которым заключается государственный контракт],, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [Устав, Положение, доверенность и другие документы, подтверждающие полномочия должностного лица Поставщика заключать настоящий государственный контракт], с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», согласно протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок Единой комиссии Управления Федерального казначейства по Орловской области от «__» ___________ 2010 года № __ заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
           1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить и своевременно сдать Заказчику выполнение работ по капитальному ремонту административного здания Управления Федерального казначейства по Орловской области  (объект), далее именуемые «Работы», а последний обязуется принять и оплатить Работы. 

           1.2. Настоящий Контракт заключен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____________ от «___» «_________» 2010г. Единой комиссии Управления Федерального казначейства по Орловской области  для организации закупок продукции.

1.3. Сроки начала и окончания работ:
          1.3.1. начало работ:  «___» _________2010 г.;

          1.3.2. окончание работ: «__» _________ 2010 г.
          1.4. Подрядчик проводит Работы по настоящему Контракту лично. Привлекать к исполнению Контракта третьих лиц возможно только с письменного согласия Заказчика.

1.5. Источник финансирования: средства федерального бюджета.

2. ЦЕНА  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость всех подлежащих выполнению Подрядчиком    работ (цена Контракта) составляет (сумма цифрами и прописью) рублей, в т.ч. НДС (сумма цифрами и прописью) (если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»), в соответствии  с котировочной заявкой на участие в запросе котировок. Стоимость работ определена в соответствии со сметами и порядком  расчета договорной цены, согласованной с филиалом ФГУ ФЦЦС по Орловской области, включает в себя стоимость материалов, стоимость работ, затраты на транспортировку, страхование, налоги, сборы, отчисления и другие платежи, установленные законодательством Российской Федерации. 

Строительно – монтажные работы в ценах 2001 г. составляют: (Сумма цифрами и прописью).
          Расчет фактической стоимости выполненных работ производится Сторонами индексным методом.

          2.2.   Указанная цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.


2.3. Оплата выполненных работ осуществляется за фактически выполненные работы в течение 5 банковских дней после подписания акта о выполненных работах по форме КС-2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
          2.4. Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения.  

          2.5. В случае задержки финансирования согласно п. 1.5., окончательный расчет, за выполненные работы по настоящему Контракту, производится в течение 7 (семи) банковских дней после поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

          2.6. Выполненные Подрядчиком работы, не предусмотренные в ведомости объемов работ (приложение №1 к Контракту) и не согласованные с Заказчиком, оплате не подлежат.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Выполнение работ по настоящему Контракту определяется существующими нормативными требованиями и расчетом стоимости работ в соответствии с разработанной и утвержденной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком  сметной документацией.

3.2. Перед началом работ Подрядчик обязан согласовать сметную документацию с Заказчиком.                                                                                                                                                                                      

3.3. Перед началом работ Подрядчик предоставляет Заказчику справки в соответствии с п. 38 Инструкции № 1050 от 28 октября 1995 г., списки работников, с указанием фамилии, и.о. и их паспортных данных. Номер, марку, транспорта, провозящего инструменты и оборудование.


3.4. В порядке контроля за ходом выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику, по его требованию, необходимую документацию, относящуюся к работам по   Контракту, и создает условия для проверки выполнения работ.


3.5. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику  акт выполненных работах по форме КС-2, и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 счет, счет-фактуру.
          3.6. При наличии претензий Заказчик возвращает без подписания Акт сдачи-приемки с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Претензии, предъявленные Заказчиком в рамках, определенных условиями настоящего Контракта  удовлетворяются Подрядчиком без дополнительной оплаты.


3.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего Контракта должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами договора, обе стороны  несут поровну.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право контролировать процесс проведения работ.

4.2. Подрядчик имеет право сдать работы досрочно по соглашению с Заказчиком.
4.3. Заказчик  обязан:

4.3.1. передавать Подрядчику необходимую для выполнения работ информацию.

4.3.2. обеспечивать своевременное финансирование деятельности Подрядчика согласно данному Контракту;

4.3.3. предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов, инструмента и приспособлений, рабочей одежды и прочего имущества Подрядчика.


4.4. Подрядчик  обязан:
4.4.1. представить на утверждение Заказчику локальный сметный расчет в 2-х экземплярах, составленный по сметно-нормативной базе ТЭР-2001 Орловской области, с перечнем сметной стоимости в текущий уровень цен дифференцированными индексами по статьям затрат, разработанный филиалом ФГУ ФЦСС по Орловской области;
4.4.2. обеспечить выполнение всех работ в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем   Контракте в полном соответствии со строительными нормами, правилами и техническими условиями;

4.4.3. оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов. Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала и грузовых автомашин для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию Объекта;

4.4.4. производить работы в полном соответствии с Техническим заданием и  сметной документацией;

4.4.5. поставить на объект необходимые для работы материалы, оборудования, изделия, и инструмент;

4.4.6. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ;

4.4.7. обеспечить содержание и уборку помещений, где производятся работы;

4.4.8. выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях и приложениях к   Контракту.

5. КАЧЕСТВО РАБОТЫ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
5.1.
Подрядчик гарантирует:
          5.1.1. надлежащее качество используемых материалов, конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям; обеспеченность используемых материалов соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

          5.1.2.
качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием, нормами и правилами; бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации Объекта; устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.                         

          5.2.
Гарантийный  период составляет ____ года (лет) с даты подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

          6.1. Исполнитель несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации.

           6.2. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.

           6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере 1 (одного) % действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ  по Контракту, за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по платежам, предусмотренным Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки платежа в размере одной трехсотой  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств не  связанных с просрочкой по данному Контракту Подрядчик несет ответственность в виде пени в размере 10 % от суммы Контракта.

          6.6. Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему  Контракту.
          6.7. Убытки, причиненные стороне в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта, возмещаются другой стороной согласно действующему законодательству.
7.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

          7.1  Риск случайной гибели или повреждения оборудования или материалов, необходимых для выполнения указанных в настоящем Контракте работ, несет Подрядчик.

          7.2 Риск случайной гибели или повреждения выполненной работы до приемки Заказчиком несет Подрядчик.

          7.3   Риск случайной гибели или повреждения выполненной работы переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Акта сдачи- приемки выполненных работ (без претензий).
8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
    8.1. Контракт, вступает в силу с даты его подписания и прекращает свое действие, до полного исполнения сторонами своих обязательств по  Контракту.
    8.2. Досрочно настоящий Контракт может быть расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденными компетентными государственными органами, или по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего  Контракта.

    9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, война и т.д.) то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, сроки исполнения настоящего Контракта продлеваются на соответствующий период действия этих обстоятельств. Подрядчик обязан в течение 5-и дней уведомить Заказчика о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. Это уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, иметь официальное подтверждение возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы. Если Подрядчик в течение названного срока не сделал уведомления о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, то он теряет право ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие его от ответственности.
9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит уведомление, предусмотренное п. 9.2. Контракта, то она обязана возместить второй Стороне понесенные убытки в соответствии с настоящим Контрактом. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
    10.1. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, реорганизации, Подрядчик в 10-дневный срок должен письменно известить об этом Заказчика. В случае реорганизации Подрядчика стороной по Контракту будет являться его правопреемник на основе передаточного акта или разделительного баланса. 
    10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительным соглашением и подписываются правомочными представителями сторон.
10.3. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

    10.4. Во всем остальном, не предусмотренном Контрактом, стороны действуют на основании законодательства Российской Федерации.

    10.5. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путём переговоров между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Орловской области.

         10.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру
 для каждой Стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик                                                                       Подрядчик                   

_______________/Ф.И.О./                                                   ___________________ /Ф.И.О./
	
	
	Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Орловской области

	
	
	________________Т.В.Абрашина

	
	
	"____"______________2010 г.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт административного здания Управления Федерального  казначейства по Орловской области

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	                           Раздел 1. Окна (кородор1,2,4этаж;комната гигиены,туалет 3 этаж)
	
	

	1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0,1
	

	2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 
	0,38
	

	3
	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных
	100 м2
	0,07
	

	4
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 
	0,252
	

	5
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема  более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,128
	

	6
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	38
	

	7
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 мп
	0,167
	

	8
	Подоконники из подоконного профиля из ПВХ шириной 500 мм
	м
	16,7
	

	9
	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м
	100 м2 проемов
	0,38
	

	10
	Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	16
	

	11
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 
	0,223
	

	12
	Огрунтовка оконных откосов вододисперсионной акриловой грунтовкой
	100 м2 
	0,223
	

	13
	Огрунтовка оконных откосов вододисперсионной акриловой грунтовкой каждый последующий слой
	100 м2 
	0,223
	

	14
	Шпатлевка   оконных откосов  за один раз
	100 м2 
	0,223
	

	15
	Окраска  оконных откосов акриловыми красками за 2 раза
	100 м2 
	0,223
	

	                           Раздел 2. Туалет 2-й этаж
	
	
	

	16
	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных
	100 м2
	0,0075
	

	17
	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток
	100 м2 
	0.18+0,25
	

	18
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 
	0,21
	

	19
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен
	100 м2
	0,43
	

	20
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 мп
	0,015
	

	21
	Подоконники из подоконного профиля из ПВХ шириной 500 мм
	м
	1,5
	

	22
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями КНАУФ (Голдбанд,Ротбанд) стен
	100 м2
	0,43
	

	23
	Гладкая облицовка стен керамическими плитками,  на клее из сухих смесей
	100 м2 
	0,43
	

	24
	Устройство покрытий из керамического гранита на плиточном клее пола
	100 м2 покрытия
	0,21
	

	25
	Огрунтовка оконных откосов вододисперсионной акриловой грунтовкой
	100 м2
	0,043
	

	26
	Огрунтовка оконных откосов вододисперсионной акриловой грунтовкой каждый последующий слой
	100 м2
	0,043
	

	27
	Шпатлевка   оконных откосов  за один раз
	100 м2 
	0,043
	

	28
	Окраска  оконных откосов акриловыми красками за 2 раза
	100 м2 
	0,043
	

	29
	Огрунтовка стен вододисперсионной акриловой грунтовкой
	100 м2 
	0,44
	

	30
	Огрунтовка стен вододисперсионной акриловой грунтовкой каждый последующий слой
	100 м2 
	0,44
	

	31
	Шпатлевка   стен  за один раз
	100 м2 
	0,44
	

	32
	Окраска  стенакриловыми красками за 2 раза
	100 м2 
	0,44
	

	33
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 2 раза
	100 м2 
	0,05
	

	34
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных  труб стальных за 2 раза
	100 м2 
	0,03
	

	35
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м 
	0,211
	

	
	
	
	
	

	
	Составил:
	
	
	

	
	Старший специалист 3 разряда
	
	В.М.Голубева
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


